РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛУУСАЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУУСАЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2017г. №15 - П

п.Луусалми

Об утверждении «Дорожной карты» План мероприятий («дорожная карта») по внесению изменений в генеральный план в части включения в границы населенных пунктов земельных участков из земель лесного фонда в целях согласования с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Администрация Луусалмского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по внесению изменений в генеральный план в части включения в границы населенных пунктов земельных участков из земель лесного фонда в целях согласования с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти» (Прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Вестник муниципального образования «Луусалмское сельское поселение», разместить настоящее постановление на официальном  сайте Луусалмского сельского поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Луусалмского сельского поселения				  И.М.Мартинкиян

«Утверждаю»:

Глава Администрации

Луусалмского сельского

поселения

______

План мероприятий («дорожная карта»)

по внесению изменений в генеральный план в части включения в границы населенных пунктов земельных участков из земель лесного фонда в целях согласования с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

| № | Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Принятие решения о внесении изменений в генеральный план | Нормативный правовой акт органа местного самоуправления | Глава местной администрации | В течении месяца |
| . | Получение информации в Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия с перечнем участков земель лесного фонда, которые включены в границы населенных пунктов без согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства (для определения объема корректировки и стоимости работ) | Выписки из государственного лесного реестра на лесные участки, планируемые для включения в земли населенных пунктов | Глава местной администрации | 3 месяца |
| 3. | Совместно с Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия проработать вопрос о необходимости разработки проектов изменения границ лесопарковых и зеленых зон защитных лесов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007, согласование сроков подготовки (при необходимости) |  | Глава местной администрации | 3 месяца |
| 4. | Подготовка проекта изменений в генеральный план |  | Глава местной администрации | 3 месяца |
| 5. | Направление проекта в Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия (рекомендации Рослесхоза от 30.01.2017 г. № АВ -03-31/1037) | Заключение | Глава местной администрации | 3 месяца |
| 6. | Размещение проекта изменений в генеральный план в ФГИС ТП | Отчет службы технической поддержки ФГИС ТП о размещении проекта | Глава местной администрации | За 3 месяца до утверждения |
| 7. | Направление уведомления об обеспечении доступа к проекту изменении в генеральный план в Министерство экономического развития РФ для согласования |  | Глава местной администрации | В течении недели |
| 8. | *Проведение публичных слушаний | Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний | Глава местной администрации | В течении 2 месяцев |
| 9. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Решение представительного органа местного самоуправления | Глава местной администрации | В течении месяца |
| 10. | **Размещение утвержденных изменений в генеральный план в ФГИС ТП | Отчет службы технической поддержки ФГИС ТП о размещении | Глава местной администрации | 4 месяца |
| 11. | Предоставление информации в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») | Материально-технический работник администрации | До 5 числа, следующего за отчетным периодом, ежеквартально |

* внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний

** уполномоченные органы обязаны обеспечить доступ к проектам документов территориального планирования в ФГИС ТП не менее чем за 3 месяца до их утверждения.